## Slide 1: Smart Gastro – finalE pRÄSENTATION
Dizdarevic, Lotteritsch, Mikula – 5AHIF

## Slide 2: IDee
Modernes Bestellsystem für die Gastronomie
Kunde bestellt über Tablet-App
Webseite in der Küche / beim Kellner mit der Ansicht der Bestellungen
Feedback-App

## Slide 3: CLASS Diagram

## Slide 4: LOGISCHES MODELL

## Slide 5: PRODUCT BACKLOG
DB Admin Applikation
Unit Tests
Oracle Spatial Tischeansicht für Kellner
C# Applikation für Spatial
Tabellen erstellen
Selectanweisungen Kellner,Koch
Tabellen Testdaten
Prozedur Gesamtpreis
NoSQL-DB Firestore erstellen etc.
NOSQL-DB Testdaten
Feedback App Logik
Feedback App GUI
Logik für die Menüansicht Bestell App
GUI für die Menüansicht Bestell App
MenuItem Getränke
MenuItem Speisen
MenuItem Beilagen
MenuItem Desserts
Warenkorb der Bestell App GUI
Warenkorb der Bestell App Logik
Webservice GET Getränke
Webservice GET Speisen
Webservice GET Beilagen
Webservice GET Desserts
Webservice POST Bestellung
Webservice GET Bestellungen Koch
Webservice GET Bestellungen Kellner
Webservice GET Tischeanz.
Webservice GET Tabletanz.
Webapp HTML&JS Küche
Webapp HTML&JS Kellner
Webapp Posten abhaken wenn gebracht
Mockups HTML Pages
Mockups Bestell App
Klassendiagramm
Konzeptionelles Modell
Logisches Modell
Technologie Stack
Lasten- und Pflichtenheft
Sequenzdiagramm
Activity Diagramm
Use Case Diagramm
Projektantrag

## Slide 6
Iteration 1

## Slide 7: Iteration 1 – USER STORIES
PRODUCT BACKLOG ITERATION 1 | SPRINT BACKLOG 1-1 | SPRINT BACKLOG 1-2 |  | 
Klassendiagramm erstellen - DIZ | Klassendiagramm erstellen - DIZ | Tabellen erstellen - DIZ |  | 
Konzeptionelles Modell - DIZ, MIK, LOT | Konzeptionelles Modell - DIZ, MIK, LOT | Selectanweisungen Kellner,Koch - DIZ |  | MUH
Logisches Modell - DIZ | Logisches Modell - DIZ | Tabellen Testdaten - DIZ |  | ANDROID
Technologie Stack - MIK | Technologie Stack - MIK | Webservice GET Bestellungen Kellner - LOT |  | Java Webservice
Lasten- und Pflichtenheft - DIZ, MIK, LOT | Lasten- und Pflichtenheft - DIZ, MIK, LOT | Webapp HTML&JS Kellner - MIK |  | Webpage JS
Use Case Diagramm - LOT | Use Case Diagramm - LOT |  |  | Datenbank
Projektantrag - DIZ | Projektantrag - DIZ |  |  | Optional
Mockups HTML Pages - MIK, LOT | Mockups HTML Pages - MIK, LOT |  |  | 
Mockups Bestell App - DIZ | Mockups Bestell App - DIZ |  |  | 
Tabellen erstellen - DIZ |  |  |  | 
Selectanweisungen Kellner,Koch - DIZ |  |  |  | 
Tabellen Testdaten - DIZ |  |  |  | 
Webservice GET Bestellungen Kellner - LOT |  |  |  | 
Webapp HTML&JS Kellner - MIK |  |  |  | 

## Slide 8
Iteration 2

## Slide 9: Iteration 2 – USER STORIES
PRODUCT BACKLOG ITERATION 2 | SPRINT BACKLOG 2-1 |  | 
Webservice GET Getränke - LOT | Webservice GET Getränke - LOT |  | MUH
Webservice GET Speisen - LOT | Webservice GET Speisen - LOT |  | ANDROID
Webservice GET Beilagen - LOT | Webservice GET Beilagen - LOT |  | Java Webservice
Webservice GET Desserts - LOT | Webservice GET Desserts - LOT |  | Webpage JS
Webservice POST Bestellung - LOT | Webservice POST Bestellung - LOT |  | Datenbank
Webservice GET Bestellungen Koch - LOT | Webservice GET Bestellungen Koch - LOT |  | Optional
Prozedur Gesamtpreis - DIZ | Prozedur Gesamtpreis - DIZ |  | 
Logik für die Menüansicht Bestell App - DIZ | Logik für die Menüansicht Bestell App - DIZ |  | 
MenuItem Getränke - DIZ | MenuItem Getränke - DIZ |  | 
MenuItem Gerichte - DIZ | MenuItem Gerichte - DIZ |  | 
MenuItem Beilagen - DIZ | MenuItem Beilagen - DIZ |  | 
MenuItem Dessert - DIZ | MenuItem Dessert - DIZ |  | 
GUI für die Menüansicht Bestell App - DIZ | GUI für die Menüansicht Bestell App - DIZ |  | 
Warenkorb der Bestell App GUI - DIZ | Warenkorb der Bestell App GUI - DIZ |  | 
Webapp HTML&JS Küche - MIK | Webapp HTML&JS Küche - MIK |  | 
Master Document für Abschluss der Iteration | Master Document für Abschluss der Iteration |  | 

## Slide 10
Iteration 3

## Slide 11: Iteration 3 – USER STORIES
PRODUCT BACKLOG ITERATION 3 | SPRINT BACKLOG 3-1 |  | 
NoSQL-DB Firestore erstellen etc. - DIZ | NoSQL-DB Firestore erstellen etc. - DIZ |  | MUH
NOSQL-DB Testdaten - DIZ | NOSQL-DB Testdaten - DIZ |  | ANDROID
Feedback App Logik - DIZ | Feedback App Logik - DIZ |  | Java Webservice
Feedback App GUI - DIZ | Feedback App GUI - DIZ |  | Webpage JS
Warenkorb der Bestell App Logik - DIZ | Warenkorb der Bestell App Logik - DIZ |  | Datenbank
Webservice GET Tischeanz. - LOT | Webservice GET Tischeanz. - LOT |  | Optional
Webservice GET Tabletanz. - LOT | Webservice GET Tabletanz. - LOT |  | 
Webapp Posten abhaken wenn gebracht - MIK | Webapp Posten abhaken wenn gebracht - MIK |  | 
Sequenzdiagramm - MIK | Sequenzdiagramm - MIK |  | 
Activity Diagramm - LOT | Activity Diagramm - LOT |  | 
Master Document für Abschluss des Projektes | Master Document für Abschluss des Projektes |  | 

## Slide 12: SEQUENCE DIAGRAM – GET Bestellungen for WEBAPP

## Slide 13: ACTIVITY DIAGRAM – GET PRODUCTS FOR ANDROID APP

## Slide 14: Soll-Ist-Zustand
KANN KRITERIEN:
  DB Admin Applikation
  Unit Tests
SOLL KRITERIEN:
  Oracle Spatial Tischeansicht für Kellner
  C# Applikation für Spatial
wurden nicht gemacht
Rest erfolgreich implementiert bzw. gemacht
Alle Teammitglieder hatten 60-70 Stunden Aufwand insgesamt
  Mikula und Lotteritsch 64 Stunden
  Dizdarevic 73 Stunden (Feedback-Firestore-App

## Slide 15: RESÜMEE
Schwierigkeiten bei:
Angular Routes
Warenkorb
Firestore einlesen dauert
JSON dynamisch erzeugen und gruppieren bei WebService Routen
Sonst ganz gut vorangekommen

## Slide 16: Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!!!